1. Mục tiêu:

* Luyện tập code
* Thắng giải
* Teamwork
* Trình bày ý tưởng
* Làm sản phẩm

1. Luật:

* Thống nhất theo số đông
* Lắng nghe trước, phản biện trao đổi sau
* Ai đã commit làm gì, fail nộp 50k
* Vấn đề quá nan giải trong 15’ ko giải quyết được, tạm gáclại

1. Tổ chức họp:

* Chủ trì: Nam
* Người trình bày: Phải chuẩn bị trước nội dung, đơn giản cũng được
* Giới hạn thời gian: 1 tiếng

1. Bài toán:

* Phân phối sản phẩm (Ý tưởng của Tú)

1. Công nghệ:

* Spring
* JSP
* MySQL
* QR Code

1. Vai trò

* Tú: QA, BA, PO
* Kai: BA, BE Dev, System Designer
* Thành: Solution Assistant, FE Dev
* Trung: Dev lead
* Nam: PM, Designing Assistant

1. Plan:

* 6/8/2017 (CN): Meeting night
* 7/8/2017:
  + Tú + Kai release Mô tả sơ bộ hệ thống
  + Họp mô tả 1 tiếng, người trình bày: Tú
* 8/8/2017:
  + Nam + Kai + Tú: hoàn thành design sơ bộ
  + Trung: Mô tả luồng cơ bản của frame + upcode lên github
* 9/8/2017:
  + Họp mô tả luồng code
  + Phân màn hình
  + Thống nhất design